# 周报 2026-W28

## 团队/项目

Rexion

## 时间范围

2026-07-03 ~ 2026-07-10

## 需求开发

| 提交 | 说明 |
| --- | --- |
| 6b1a19d | feat(agent): 添加上下文压力感知与输出预算功能 |
| 6e5ea9f | feat(imsessions): 新增会话删除、清空功能与相关UI交互 |
| c6e61ea | feat: 新增IM会话面板与插件功能，优化轮询逻辑 |
| 3488e44 | feat: 新增钉钉工作台插件dws，完善IM插件功能 |
| 0b34534 | feat: add auto-start tool support for MCP plugins |
| a17eaff | feat: 新增HTML文件预览支持，调整内置技能源顺序 |
| 001042a | feat: 添加技能市场功能，支持浏览、搜索和安装社区技能 |
| a377814 | feat: 新增工作流编排、IM 插件 Stream 模式与多终端优化 |
| c1fbbb7 | feat(slides): 新增幻灯片插件，改用python-pptx实现PPT功能 |
| d61b604 | feat(terminal): 新增Windows平台ConPTY终端支持，重构终端实现 |

## Bug 修复

本周无 Bug 修复类提交。

## 重构优化

| 提交 | 说明 |
| --- | --- |
| f562c4b | refactor(build): 重构构建系统并重命名二进制为rexion |
| 176b634 | refactor: 重命名项目从reasonix为rexion |

## 其他

| 提交 | 说明 |
| --- | --- |
| 8938984 | chore: 删除无用的reasonix-plugin-im.exe可执行文件 |
| 9abda04 | build: 优化Windows平台插件搜索路径与构建脚本国际化 |
| 0d6bf6e | build: 添加一键构建脚本和构建指南，修复NSIS插件路径 |

## 本周总结

本周共完成 14 次提交，以需求开发为主（10 条），辅以项目重命名与构建系统重构（2 条）及构建/清理工作（3 条）。

核心进展包括：1）插件生态扩展——新增钉钉工作台插件（dws）、幻灯片插件（python-pptx）、技能市场功能，并支持 MCP 插件自动启动工具；2）IM 能力增强——新增会话面板、会话删除/清空、Stream 模式与多终端优化；3）基础设施升级——项目正式更名为 Rexion，重构构建系统，新增 Windows ConPTY 终端支持与 HTML 文件预览；4）Agent 智能化——添加上下文压力感知与输出预算功能，提升长对话场景下的响应质量。

## 下周计划

• 继续完善插件生态与技能市场功能

• 推进工作流编排的稳定性与可用性测试

• 优化 Windows 平台构建与分发流程